## Slide 1: Inventario de Mercadería
Alumno: Joaquín Denis Pérez
Materia: Práctica Profesionalizante II
Profesor: Danilo Priotti
Año: 3er Año 2022

## Slide 2: ¿Qué sucede? (INTRODUCCIÓN)
En este proyecto se hablará sobre un comercio destinado a la venta de repuestos de motocicletas que busca realizar un sistema que logre registrar la localización y los costos de cada artículo.

## Slide 3: Diagnóstico del proyecto
Acondicionar y organizar el espacio donde se ubican los artículos.
Define el sistema y formato de almacenamiento.
Definir los identificadores de los artículos.
Controlar el stock.
Registrar todos los movimientos.
Programar el inventario.

## Slide 4: ¿QUÉ VAMOS A HACER?
Interfaz GUI.
El ingreso por teclado del número del casillero o vitrina del producto, para luego reconocer la ubicación dentro del mismo y su costo.
Mostrar la lista de productos de cada proveedor.
Registrar una base de datos a través de una interconexión para luego cargarlo en el programa donde se origina el inventario.
El programa que se utilizará para realizar el inventario es Visual Basic.Net. Por otro lado, para plasmar la base de datos se usará MySQL Workbench. Se tendrá en cuenta:

## Slide 5: CRONOGRAMA
Diagnosticar los problemas (Gerente, Desarrollador) 2 días
Marcar los objetivos específicos y generales (Gerente, Empleados) 1 día
Realizar entrevista al personal (Desarrollador, Empleados) 1 día
Especificación de Requerimientos (Gerente, Desarrollador) 2 días
Planificación del Sistema (Desarrollador) 2 días
Documentación del Sistema (Desarrollador) 3 días
Inversión en servicios (Encargado o Gerente) 7 días
Llevar a cabo el proyecto (Desarrollador) 15 días
Explicación y dudas sobre el sistema a los usuarios (Empleados, Desarrollador) 2 días

## Slide 6: Gantt Project
Diagrama de Gantt: Feriados: 7/10/22 (Feriado Puente)- 10/10/22 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural)
Diagrama de Pert:

## Slide 7: Presupuesto
SISTEMA DE INVENTARIO
El programa completo. Posee registros de usuario, interfaz GUI, la realización de consultas de mercadería en stock, agregar/eliminar productos, ubicación y precio de los mismos.
$30.000
SISTEMA DE CARGA DE ARTÍCULOS
La base de datos de cada uno de los repuestos con su identificador, ubicación y precio.
$40.000
PROGRAMAS DE INSTALACIÓN
Microsoft Visual Studio Community 2019 completo (paquetes de conexión, archivos adicionales)
$4.500
MySQL Community completo (Workbench, 8.0, MySQL Shell, MySQL Server, licencia, paquetes, sus archivos adicionales)
$5.500
TOTAL
$80.000

## Slide 8: Requerimientos Funcionales
Requerimientos NO Funcionales
Registro de usuario ya preestablecido.
Logear o iniciar sesión: User y Password.
Mostrar pantalla luego de iniciar un menú “Consultar”, “Tratamiento de Productos” y “Salir”. Consultar debe listar:
  Ubicación y Precio
  Proveedores
Modificar debe listar:
  Añadir Repuesto
  Eliminar Repuesto
Consultar todos los productos del comercio que se encuentran en stock.
Interfaz amigable.
Encriptación de datos.
Mejorar la organización de la mercadería.
Mejora la atención al cliente reduciendo el tiempo de espera al instante de ingresar a la sala.
Acceso a la información de los proveedores.

## Slide 9: Base de datos (MySQL Workbench 8.0)
En MySQL Workbench se crea una base de datos llamada “inventario”.
Se asigna una tabla para registrar los productos en stock del comercio y sus ubicaciones en las estanterías.
Se asigna una tabla para registrar los productos en stock y/o no disponibles de sus proveedores.
Luego se insertan los registros en cada tabla a través de un excel (cbv) donde se encuentran los datos.
Para finalizar se realiza la conexión desde Visual Basic. Net a la base de datos en MySQL Workbench.

## Slide 10: Visual basic.net
“LOGIN”
  “User”, “Password”
“CONSULTAR”
  Ubicación y/o el precio ->(“ID”, “Descripción” , “Ubicación”)
  “Proveedores” -> (mercadería en stock y los no disponibles)
“TRATAMIENTO DE REPUESTOS”
  Añadir Repuesto ->(”ID”, “Nombre”, “Ubicación”, “Precio”)
  Eliminar Repuesto -> (“ID” , “Ubicación”)

## Slide 11: Fin de presentación